|  |
| --- |
| gerb1   АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЧИНКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА **НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |

От \_01.12.2019\_\_\_№ \_1016\_

|  |  |
| --- | --- |
| О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Починковского муниципального района Нижегородской области на 2018-2024 годы». |  |

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 №106 « О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», руководствуясь Приказом Минстроя России от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2024 годы», а так же Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №169 , администрация Починковского муниципального района Нижегородской области постановляет:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории Починковского муниципального района на 2018 - 2024 годы» утвержденную постановлением администрации Починковского муниципального района от 02.04.2018 № 250 (в редакции постановления администрации Починковского муниципального района Нижегородской области от 02.04.2019г. №250), изложив её в новой прилагаемой редакции.

2.Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Починковского муниципального района в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Починковского муниципального района В.С.Елисеева.

Глава

администрации района М.В.Ларин

|  |  |
| --- | --- |
| Направлено: | Ларину М.В. – 1 экз.  в управление АС и ЖКХ – 2 экз  в управление финансов –1 экз  в управление экономики и прогнозирования –1 экз  в дело –3 экз |

Утверждена

Постановлением

администрации Починковского

муниципального района

Нижегородской области

От 02.04.2018 года №\_250

( в ред. от 01.12.2019г. № 1016)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

НА ТЕРРИТОРИИ ПОЧИНКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2018 - 2024 ГОДЫ"

(далее - муниципальная программа)

1. Паспорт муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы |  | | "Формирование комфортной городской среды  на территории Починковского муниципального района на 2018 - 2024 годы" | | | | |
| Основание для разработки Программы |  | | - Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  - Постановление Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил Предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ формирования современной городской среды»;  - Приказ Минстроя России от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы»;  - Постановление Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 №106 «О внесении изменений в приложение №15 к государственной программе Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»; | | | | |
| Муниципальный заказчик - координатор муниципальной программы |  | | Управление архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Починковского муниципального района | | | | |
| Соисполнители муниципальной программы |  | | Управление финансов администрации Починковского муниципального района | | | | |
| Цели муниципальной программы |  | | Создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности для человека, которая обеспечивает высокое качество жизни в целом | | | | |
| Задачи муниципальной программы |  | | - создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории Починковского муниципального района на основе проведения благоустройства территорий в границах муниципальных образований Починковского муниципального района;  - создание достойных условий для развития культуры отдыха и организации досуга для жителей Починковского муниципального района;  -организация мероприятий по благоустройству  дворовых территорий многоквартирных домов;  - привлечение населения к активному участию в выявлении и определении степени приоритетности проблем программы, подготовке, реализации, контроле качества и приемке работ, выполняемых в рамках муниципальной программы, а также последующем содержании и обеспечении сохранности объектов благоустройства;  - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов. | | | | |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы |  | | Муниципальная программа реализуется в течение 2018 - 2024 годов в один этап | | | | |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств областного и федерального бюджета |  | | Общий объем финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации:  тыс. руб. | | | | |
| Источники финансирования | 2018 год | | 2019 год | 2020 год | 2021-2024 годы | Всего |
| Федеральный бюджет | 3485,8 | | 6658,3 | - |  | 10144,1 |
| Областной бюджет | 1800,9 | | 277,4 | - |  | 2078,3 |
| Местный бюджет | 698,560 | | 770,6 | 756,0 |  | 2225,16 |
| Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов |  | | По итогам реализации муниципальной программы к 2024 году будут достигнуты следующие значения индикаторов и показатели непосредственных результатов:  Индикаторы:  - доля благоустроенных дворовых территорий к 2024 году от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству, стремится к 1;  - доля благоустроенных общественных пространств к 2024 году от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству, стремится к 1;  Непосредственные результаты:  - количество муниципальных образований Починковского муниципального района, на территории которых проведено благоустройство дворовых территорий и общественных пространств к 2024 году, составит 7 ед; | | | | |

2. Текстовая часть муниципальной программы

2.1. Характеристика текущего состояния

На территории Починковского муниципального района существует необходимость системного рассмотрения и решения проблем благоустройства, осуществления мероприятий, направленных на радикальное улучшение состояния окружающей среды и изменения облика территорий в границах муниципальных образований Починковского муниципального района.

В Починковском муниципальном районе находятся 9 муниципальных образований. Большинство муниципальных образований Починковского муниципального района являются дотационными, самостоятельно решить проблему улучшения качества условий жизни населения, в части создания комплексной системы благоустройства, они не в состоянии.

Общий анализ благоустройства территорий в границах муниципальных образований Починковского муниципального района показывает наличие проблем с оснащенностью населенных пунктов детскими, спортивными и контейнерными площадками, малыми архитектурными формами. Характерен низкий уровень благоустройства дворовых территорий, отсутствие общественных пространств, удовлетворяющих современным требованиям комфортной городской среды.

Существующие детские площадки, кроме вновь построенных в последние 5 - 6 лет, находятся в состоянии, не отвечающем требованиям безопасности и эстетики.

Экологические проблемы связаны с отсутствием проведения необходимых мероприятий по озеленению городских территорий, повышенная загрязненность воздуха и отсутствие необходимого ухода привели к преждевременному старению деревьев, потере декоративного вида.

Право граждан на благоприятную окружающую среду закреплено в основном законе государства - [Конституции](consultantplus://offline/ref=9932D50E5550B8B182CD683C5863CE12185466FB7F67F0D32690F3EDP7G) Российской Федерации, в связи с чем, создание благоприятной для проживания и хозяйствования среды является одной из социально значимых задач, на успешное решение которой должны быть направлены совместные усилия органов государственной власти и местного самоуправления при деятельном участии в ее решении населения.

Целями обеспечения национальной безопасности в области повышения качества жизни российских граждан являются развитие человеческого потенциала, удовлетворение материальных, социальных и духовных потребностей граждан.

Для противодействия угрозам качеству жизни граждан органы местного самоуправления во взаимодействии с институтами гражданского общества обязаны:

- улучшать и развивать жилищно-коммунальную инфраструктуру;

- принимать меры по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также по снижению риска их возникновения на территории Починковского муниципального района

- обеспечивать развитие информационной инфраструктуры, доступность информации по различным вопросам социально-политической, экономической жизни общества, равный доступ к государственным услугам на всей территории Российской Федерации, в том числе с использованием информационных и коммуникационных технологий;

Работа по формированию городской среды будет осуществляться по двум направлениям: благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, развитие общественных пространств Починковского муниципального района.

2.2. Цели и задачи

Стратегической целью муниципальной программы на период 2018 - 2024 годов является создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности для человека, которая позволит не только удовлетворять жилищные потребности населения, но и обеспечивать высокое качество жизни в целом. Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды путем реализации мероприятий по благоустройству на территории Починковского муниципального района.

Задачи для достижения поставленной цели следующие:

- создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории Починковского муниципального района на основе проведения благоустройства территорий в границах муниципальных образований Починковского муниципального района;

- создание достойных условий для развития культуры отдыха и организации досуга для жителей Починковского муниципального района;

- организация мероприятий по благоустройству общественных территорий;

-организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов;

- привлечение населения к активному участию в выявлении и определении степени приоритетности проблем программы, подготовке, реализации, контроле качества и приемке работ, выполняемых в рамках муниципальной программы, а также последующем содержании и обеспечении сохранности объектов благоустройства;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов.

2.3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Муниципальная программа будет реализовываться в период 2018 - 2024 годов. Муниципальная программа реализуется в один этап.

2.4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Информация об основных мероприятиях муниципальной программы отражена в таблице 1.

Таблица 1. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  основного мероприятия | Категория  расходов  (капвложения,  НИОКР и  прочие  расходы) | Сроки  выполнения (год) | | Исполнители  мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования  (по годам), тыс.руб. | | | | |
| 2018  год | 2019 год | 2020  год | 2021-2024 годы | Всего |
| **Наименование муниципальной программы**  "Формирование комфортной городской среды  на территории Починковского муниципального района на 2018 - 2024 годы" | | | | | | Всего | 5985,26 | 7706,3 | 756,0 | - | 14447,56 |
| местный бюджет | 698,56 | 770,6 | 756,0 | - | 2225,16 |
| областной бюджет | 1800,9 | 277,4 | - |  | 2078,3 |
| федеральный бюджет | 3485,8 | 6658,3 | - |  | 10144,1 |
| прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения | 0,00 | 0,00 | - |  | 0,00 |
| **Цель муниципальной программы:** Создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности для человека, которая обеспечивает высокое качество жизни в целом | | | | | |  | х | | | |  |
| **1.** | **Основное мероприятие** 1.1 Предоставление субсидии на поддержку муниципальных программ формирования комфортной городской среды | Прочие расходы | 2018-2024 гг | Управление финансов администрации Починковского муниципального района | | Всего | 5985,26 | 7706,3 | 756,0 |  | 14447,56 |
|  |  |  | | местный бюджет | 698,56 | 770,6 | 756,0 | - | 2225,16 |
|  |  |  | | областной бюджет | 1800,900 | 224,7 |  |  | 2078,3 |
|  |  |  | | федеральный бюджет | 3485,800 | 6658,3 |  |  | 10144,1 |
|  |  |  | | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |

2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные

результаты реализации муниципальной программы

Состав индикаторов муниципальной программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения цели и решения задач муниципальной программы.

Достижение целей муниципальной программы будет обеспечено путем достижения следующих целевых значений индикаторов.

Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных результатов приводится согласно таблице 2.

Таблица 2. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование индикатора/непосредственного результата | | Ед. измерения | Значение индикатора/непосредственного результата | | | | |  |  |
| 2018 год | 2019 год | | | 2020 год | 2021-2024 год | Итого |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | 7 | 8 |
|  | | Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды на территории Починковского муниципального района на 2018 - 2024 годы" | | | | | | | | |
| Индикаторы | | | | | | | | |  |  |
| 1. | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству | | доля | 0 | 0 | | | 0 | 1 | 1 |
| 2. | Доля благоустроенных общественных пространств от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству | | доля | 0,1 | 0,1 | | | 0,1 | 0,7 | 1 |
| Непосредственные результаты | | | | | | | | |  |  |
| 1. | Количество муниципальных образований Починковского муниципального района, на территории которых проведено благоустройство дворовых территорий и общественных пространств | | ед. | 1 | | 1 | 1 | | 2 | 3 |

Перечень индикаторов носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности индикатора (достижение максимального значения или насыщения), изменения приоритетов государственной политики в жилищно-коммунальной сфере.

2.6. В рамках муниципальной программы в 2018 - 2024 году предусматривается предоставление субсидий из областного и федерального бюджета бюджету Починковского муниципального района Нижегородской области (далее - субсидии).

Положение о предоставлении, расходовании субсидий на поддержку муниципальных программ формирования комфортной городской среды, утверждается постановлением администрации Починковского муниципального района Нижегородской области.

Таблица 3. Прогнозная оценка расходов на реализацию

муниципальной программы за счет всех источников

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование программы (подпрограммы) | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 -2024 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| Муниципальная программа | "Формирование комфортной городской среды на территории Починковского муниципального района Нижегородской области на 2018 - 2024 годы" | Всего [(1)](#P500) + [(2)](#P507) + [(3)](#P514) + [(4)](#P521) | 5985,26 | 7706,3 | 756,0 | - | 14447,56 |
| (1)местный бюджет | 698,56 | 770,6 | 756,0 | - | 2225,16 |
| (2)областной бюджет | 1800,9 | 277,4 | - |  | 2078,3 |
| (3)федеральный бюджет | 3485,8 | 6658,3 | - |  | 10144,1 |
| (4)прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,00 | 0,00 | - |  | 0,00 |
| Основное мероприятие 1 | Предоставление субсидии на поддержку муниципальных программ формирования комфортной городской среды | Всего [(1)](#P500) + [(2)](#P507) + [(3)](#P514) + [(4)](#P521) | 5985,26 | 7706,3 | 756,0 | - | 14447,56 |
| (1)местный бюджет | 698,56 | 770,6 | 756,0 | - | 2225,16 |
| (2)областной бюджет | 1800,9 | 277,4 | - |  | 2078,3 |
| (3)федеральный бюджет | 3485,8 | 6658,3 | - |  | 10144,1 |
| (4)прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения | 0,00 | 0,00 | - |  | 0,00 |

Примечание:Допускается указание оценочных и/или прогнозных значений.

2.7. Анализ рисков реализации муниципальной программы

При реализации муниципальной программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов:

- риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;

- финансовые риски: снижение объемов финансирования из областного и федерального бюджета финансирование муниципальной программы не в полном объеме в связи с неисполнением доходной части бюджета Починковского муниципального района.

В указанных случаях муниципальной программа подлежит корректировке.