# АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЧИНКОВСКОГО

# МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.12.2018	№ 1272

Об утверждении плана реализации на 2019 год муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и повышение качества жизни населения Починковского муниципального района Нижегородской области на период 2016-2020 г.г. и на перспективу до 2025 года»

В соответствии с Решением Земского собрания Починковского муниципального района Нижегородской области от 24.12.2018г. № 34 «О районном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и пунктом 7.2 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Починковского муниципального района, утвержденного постановлением администрации Починковского муниципального района Нижегородской области от 05.06.2015 № 377 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Починковского муниципального района»:

1. Утвердить прилагаемый план реализации на 2019 год муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и повышение качества жизни населения Починковского муниципального района Нижегородской области на период 2016-2020 г.г. и на перспективу до 2025 года», утвержденной постановлением администрации Починковского муниципального района Нижегородской области от 28.09.2015 № 788.

2. Управлению делами (Белов А.А.) обеспечить опубликование настоящего постановления на официальном сайте администрации Починковского муниципального района Нижегородской области в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации района	М.В.Ларин

Утверждён

постановлением администрации

Починковского муниципального района

Нижегородской области

от 26.12.2018 № 1272

ПЛАН

реализации на 2019 год муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и повышение качества жизни населения Починковского муниципального района Нижегородской области на период 2016-2020 г.г. и на перспективу до 2025 года»

| Наименование основного мероприятия программы | Ответственный исполнитель | Срок | Непосредственный результат | Финансирование , тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начала реализации | Окончания реализации |  | Местный бюджет | Прочие источники | Всего |
|  |  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  |
| Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и повышение качества жизни населения Починковского муниципального района Нижегородской области на период 2016-2020 г.г. и на перспективу до 2025 года» | Управление экономики и прогнозирования администрации района и управление АС и ЖКХ | 2019 | 2021 |  | 26310 | 8500 | 19488 | 23680 | 52800 | 88552 | 219330 |
| Основное мероприятие. 1Добыча и транспортировка воды |  | 2019 год | 2021 год |  | 6590 | 2700 | 7460 | 17280 | 24000 | 32640 | 90670 |
| 1.1. Реконструкция линии водопровода по ул.Коммунистическая, ул, Советская, ул. Западная, ул. Вишневая, ул. Березовая в с.Починки и реконструкция водопровода 2-ой очереди в с.Пеля-Хованская (инвестиционный проект № 2) | Управление экономики и прогнозирования администрации района и управление АС и ЖКХ | 2019 год | 2021 год | Сокращение потерь воды в сетях водоснабжения, снижение аварийности, улучшение качества питьевой воды | 720 | 1000 | - | 17280 | 24000 | - | 43000 |
| 1.2. Реконструкция линии водопровода по ул.Юбилейная, ул.2 линия, ул.Гражданская, ул.Весенняя, ул.1 Мая, ул.Сидорова в с.Починки (инвестиционный проект № 3) | Управление экономики и прогнозирования администрации района и управление АС и ЖКХ | 2019 год | 2021 год | Сокращение потерь воды в сетях водоснабжения, снижение аварийности, улучшение качества питьевой воды | - | - | 1360 | - | - | 32640 | 34000 |
| 1.3. Строительство водопровода в с.Починки ул. Елисеева -1,5 км. (инвестиционный проект № 7) | Управление экономики и прогнозирования администрации района и управление АС и ЖКХ | 2019 год | 2021 год | Улучшение качества жизни населения | 4100 | - | - | - | - | - | 4100 |
| 1.4. Ремонт водопроводных сетей в с.Починки ул.К.Маркса, пл.Ленина (инвестиционный проект № 8) | Управление экономики и прогнозирования администрации района и управление АС и ЖКХ | 2019 год | 2021 год | Сокращение потерь воды в сетях водоснабжения, снижение аварийности, улучшение качества питьевой воды | 300 | 700 | 2000 | - | - | - | 3000 |
| 1.5. Ремонт водопроводных сетей с.Починки, ул.Комсомольская (инвестиционный проект № 9) | Управление экономики и прогнозирования администрации района и управление АС и ЖКХ | 2019 год | 2021 год | Сокращение потерь воды в сетях водоснабжения, снижение аварийности, улучшение качества питьевой воды | 770 | - | - | - | - | - | 770 |
| 1.6. Устройство водозабора ул.К.Маркса с.Починки | Управление экономики и прогнозирования администрации района и управление АС и ЖКХ | 2019 год | 2021 год | Сокращение потерь воды в сетях водоснабжения, снижение аварийности, улучшение качества питьевой воды | - | - | 3600 | - | - | - | 3600 |
| 1.7. Ремонт водопроводных сетей по ул.8 линия, ул.9линия, ул.10 линия в с.Починки (инвестиционный проект № 12) | Управление экономики и прогнозирования администрации района и управление АС и ЖКХ | 2019 год | 2021 год | Сокращение потерь воды в сетях водоснабжения, снижение аварийности, улучшение качества питьевой воды | 700 | 500 | 500 | - | - | - | 1700 |
| 1.8.Ремонт водопроводных сетей с.Починки, ул.Зеленая, ул. 5 линия, ул.Коммунистическая | Управление экономики и прогнозирования администрации района и управление АС и ЖКХ | 2019 год | 2021 год | Сокращение потерь воды в сетях водоснабжения, снижение аварийности, улучшение качества питьевой воды | - | 500 | - | - | - | - | 500 |
| Основное мероприятие 2Система водоотведения |  | 2019 год | 2021 год |  | 7530 | 2200 | 2200 | 6400 | 28800 | 28800 | 75930 |
| 2.1. Строительство канализационных очистных сооружений с.Починки, ул.65 лет Победы- 400м3/сут. (инвестиционный проект № 18) | Управление экономики и прогнозирования администрации района и управление АС и ЖКХ | 2019 год | 2021 год | Улучшение качества жизни населения | 1000 | - | - | - | - | - | 1000 |
| 2.2. Реконструкция общепоселковых очистных сооружений с.Починки -1400 м3/сутки (инвестиционный проект № 19) | Управление экономики и прогнозирования администрации района и управление АС и ЖКХ | 2019 год | 2021 год | Улучшение качества жизни населения | - | 1200 | 1200 | 6400 | 28800 | 28800 | 66400 |
| 2.3.Строительство канализационных сетей в с.Починки, ул.Елисеева (инвестиционный проект № 20) | Управление экономики и прогнозирования администрации района и управление АС и ЖКХ | 2019 год | 2021 год | Улучшение качества жизни населения | 5800 | - | - | - | - | - | 5800 |
| 2.4.Ремонт КНС и канализационных сетей в с.Починки, ул.Луначарского (инвестиционный проект № 22) | Управление экономики и прогнозирования администрации района и управление АС и ЖКХ | 2019 год | 2021 год | Снижение затрат обслуживания оборудования, снижение аварийности в системах водоотведения, улучшение экологической обстановки в районе. | 730 | 1000 | 1000 | - | - | - | 2730 |
| Основное мероприятие 3. Газоснабжение |  | 2019 год | 2021 год |  | 9600 | 1500 | 1000 | - | - | - | 12100 |
| 3.1.Строительство сетей газоснабжения в с.Починки, ул.Елисеева (для 41 дома) -1 км. (инвестиционный проект № 24) | Управление экономики и прогнозирования администрации района и управление АС и ЖКХ | 2019 год | 2021 год | Улучшение качества жизни населения | 7100 | - | - | - | - | - | 7100 |
| 3.2. Газоснабжение 15 одноквартирных дома с.Починки, ул.65 лет Победы (инвестиционный проект № 25) | Управление экономики и прогнозирования администрации района и управление АС и ЖКХ | 2019 год | 2021 год | Улучшение качества жизни населения | - | - | 1000 | - | - | - | 1000 |
| 3.3. Разработка проектно-сметной документации на строительство газопровода в п. Осиновка п.Ужовка (инвестиционный проект № 26) | Управление экономики и прогнозирования администрации района и управление АС и ЖКХ | 2019 год | 2021 год | Улучшение качества жизни населения | 2500 | 1500 | - | - | - | - | 4000 |
| Основное мероприятие 4. Теплоснабжение |  | 2019 год | 2021 год |  | 1000 | - | 2050 | - | - | - | 3050 |
| 4.1. Ремонт центрального трубопровода по ул.Коммунистическая с.Починки 1200м.п. д=219 (инвестиционный проект № 33) | Управление экономики и прогнозирования администрации района и управление АС и ЖКХ | 2019 год | 2021 год | Снижение затрат обслуживания оборудования, снижение аварийности, снижение стоимости ресурса | 400 | - | 1000 | - | - | - | 1400 |
| 4.2.Ремонт подводящего трубопровода к домам от № 14 до № 37 по ул.Коммунистическая и к домам № 1, № 2, № 3 по ул.Строителей | Управление экономики и прогнозирования администрации района и управление АС и ЖКХ | 2019 год | 2021 год | Снижение затрат обслуживания оборудования, снижение аварийности, снижение стоимости ресурса | - | - | 1050 | - | - | - | 1050 |
| 4.3.Ремонт подводящего трубопровода к домам 1-6 ул.Советская с.Починки 280 м.п. д=100 (инвестиционный проект №35) | Управление экономики и прогнозирования администрации района и управление АС и ЖКХ | 2019 год | 2021 год | Снижение затрат обслуживания оборудования, снижение аварийности, снижение стоимости ресурса | 600 | - | - | - | - | - | 600 |
| Основное мероприятие 5. Образование |  | 2019 год | 2021 год |  | 1590 | 2100 | 6778 | - | - | 27112 | 37580 |
| 5.1.Изготовление ПСД на строительство детского сада в с.Починки, ул.65 лет Победы (инвестиционный проект № 38) | Управление экономики и прогнозирования администрации района и управление АС и ЖКХ | 2019 год | 2021 год | Увеличение кол-ва мест в дошкольных учреждениях. | - | 1600 | - | - | - | - | 1600 |
| 5.2.Строительство детского садика в с.Починки, ул.65 лет Победы (инвестиционный проект № 39) | Управление экономики и прогнозирования администрации района и управление АС и ЖКХ | 2019 год | 2021 год | Увеличение кол-ва мест в дошкольных учреждениях. | - | - | 6778 | - | - | 27112 | 33890 |
| 5.3. Изготовление ПСД на строительство Починковской СШ с.Починки (инвестиционный проект № 40) | Управление экономики и прогнозирования администрации района и управление АС и ЖКХ | 2019 год | 2021 год | Увеличение кол-ва мест обучающихся и улучшение условий обучения. | 1590 | 500 | - | - | - | - | 2090 |