АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЧИНКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.03.2020 № 153.

Об организации безаварийного пропуска весеннего половодья на территории Починковского муниципального района Нижегородской области в 2020 году

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68- ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,  Законом Нижегородской области от 4 января 1996 года № 17-З «О защите населения и территорий Нижегородской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях организации безаварийного пропуска весеннего половодья на территории Починковского муниципального района Нижегородской области, своевременного проведения противопаводковых мероприятий по защите населения, жилых, хозяйственных и промышленных объектов от воздействия паводковых вод и сохранения нормальной экологической обстановки на территории района:

1. Утвердить  план мероприятий  по  обеспечению безаварийного прохождения паводка 2020 года (приложение №1).

2. Утвердить расчет сил и средств, привлекаемых для обеспечения противопаводковых мероприятий в 2020 году (приложение №2).

3.	 Рекомендовать главам администраций сельсоветов в рамках своих полномочий:

3.1. Организовать  постоянный  контроль  (мониторинг)  за  развитием паводковой обстановки. Сведения о состоянии (развитии) паводковой обстановки ежедневно сообщать в единую дежурно-диспетчерскую службу района (далее – ЕДДС района).

3.2. Создать на местах противопаводковые  отряды (группы) с привлечением в их состав инженерной техники (для обустройства временных защитных дамб), водооткачивающей техники (устройств), плавательных средств, при необходимости заключить соглашения (договора) на привлечение необходимых сил и средств.

3.3.  Спланировать  и  изучить  с  личным  составом  подразделений муниципальной пожарной охраны кратчайшие маршруты объезды возможных или подверженных затоплению участков дорог к населенным пунктам.

3.4. В  населенных   пунктах   с.Кочкурово,   левобережная   часть    села которая может быть отрезана паводковыми водами (в соответствии с прогнозом и по многолетним показателям):

-   обеспечить противопожарную  защищенность;

- по согласованию с начальником пожарного гарнизона организовать передислокацию пожарной техники подразделений муниципальной пожарной охраны;

- силами  муниципальной  пожарной  охраны  организовать профилактическую работу  по предупреждению пожаров.

3.5.  На подходах к водоемам, особенно в местах массового лова рыбы, установить предупреждающие аншлаги о запрете выхода на лед.

3.6. Организовать лодочные переправы с населенными пунктами, с которыми в результате затопления низководных мостов будет нарушено автомобильное сообщение. При наличии возможности подготовить объездные пути.

3.7.  Организовать проверки гидротехнических сооружений (далее- ГТС), находящиеся на территории муниципальных образований, обеспечить их готовность к пропуску половодья.

3.8. Организовать  очистку  входных  и  выходных  отверстий водопропускных труб от снега, наледи и других предметов, также расчистку водоотводных канав.

3.9. Организовать в период прохождения половодья постоянный мониторинг состояния ГТС.

3.10. Провести инструктажи населения действиям  в условиях весеннего паводка, при необходимости провести сходы.

3.11.  Создать необходимый запас материалов для  укрепления  ГТС  на случай возникновения аварийных ситуаций и проведения инженерных мероприятий в целях защиты населенных пунктов от воздействия паводковых вод.

4.   ОАО «УК ЖКХ Починковского района», ОАО «УК Водник»:

4.1. Обеспечить водопроводные и канализационные сооружения необходимым количеством дезинфицирующих средств и реагентов для водоподготовки, обеспечить выполнение режимных мероприятий зон санитарной охраны водоисточников;

4.2. Усилить контроль за состоянием водопроводных сетей, сооружений и водоисточников в зонах возможного подтопления и затопления.

5.  Управлению сельского хозяйства и земельной реформы администрации Починковского муниципального района Нижегородской области:

5.1.   В животноводческих комплексах сельхозпредприятий, которые могут оказаться отрезаны паводковыми водами, создать необходимый запас кормов для животных.

6.  Отделу ГО,ЧС и МП администрации Починковского муниципального района:

6.1. Провести уточнение  документов:

- план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в части организации пропуска паводковых вод в период весеннего половодья;

-   план мероприятий по снижению рисков, реагированию на чрезвычайные ситуации в паводковый период;

- план эвакуации и первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения с расчетом привлекаемых сил и средств по сценариям максимального затопления.

6.2. Через ЕДДС района  осуществлять  мониторинг паводковой обстановки в районе.

6.3.  Организовать  доведения  до  населения   информация  о складывающейся паводковой обстановке и принимаемых мерах по минимизации последствий прохождения паводка, имеющихся в распоряжении силах и средствах, а также правилах безопасного поведения.

7.   Заместителю главы администрации Починковского муниципального района – председателю эвакоприемной комиссии Судаеву А.В.:

7.1. Провести  заседание  эвакуационной  комиссии  с  рассмотрением вопросов планирования эвакуационных мероприятий на период весеннего половодья.

7.2.  При необходимости провести тренировку эвакоприемной комиссии с отработкой вопросов по приему эвакуированного населения.

7.3.   Организовать готовность пунктов временного размещения населения к приему эвакуированных.

8. Управляющему делами администрации Починковского муниципального района Белову А.А., обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Починковского муниципального района Нижегородской области в телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

района                                                                                                        М.В. Ларин

Направлено:  Елисееву В.С. – 1 экз.

Судаеву А.В. – 1 экз.

в отдел ГОЧС и МП – 1 экз.

главам администраций сельсоветов – 9 экз.

в управление с/хозяйства – 1 экз.

в ООО «Кварцит НН» - 1 экз.

в ООО «НижегордАвтоДор» - 1 экз.

в ОАО «УК ЖКХ» - 1 экз.

в ГУНО «Госветуправление» - 1 экз.

в Починковскую РЭГС – 1 экз.

в Починковский РУС – 1 экз.

в ОАО «УК Водник» - 1 экз.

в управление делами – 1 экз.

в дело – 3 экз.

Приложение №1

Утверждено постановлением

главы администрации Починковского

муниципального района Нижегородской области

от 05.03.2020 № 153

План

мероприятий  по  обеспечению безаварийного прохождения паводка 2020 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создать противопаводковые отряды (группы) в сельсоветах и на объектах экономики района | до 12 марта | Главы администраций сельсоветов, руководители ОЭ |
| 2. | Уточнение зон возможного подтопления территории (на основе прогнозов и фактических данных) | до 12 марта | Отдел ГО, ЧС и МП администрации района, главы администраций сельсоветов |
| 3. | Проверка готовности ГТС, мостов к пропуску весеннего половодья | до 13 марта | ООО «Кварцит-НН» ООО«НижегородАвтоДор» (по согласованию), главы администраций сельсоветов |
| 4. | Создать запасы щебня для ликвидации возможных размывов на автодорогах и плотинах района | до 14 марта | ООО «Кварцит-НН» ООО«НижегородАвтоДор», ( по согласованию), главы администраций сельсоветов |
| 5. | Обеспечение своевременного проведения комплекса первоочередных противопавод-ковых мероприятий по защите населенных пунктов, хозяйствен-ных объектов расположенных на паводкоопасных территориях | постоянно | Главы администраций сельсоветов |
| 6. | Обеспечение работы проводной телефонной связи с населенными пунктами, попадающими в зону затопления | постоянно | Починковский ЛТЦ, Главы администраций сельсоветов |
| 7. | Составить перечень инженер-ных работ (водоотводы), необходимых для предотвра-щения фактов подтопления и загрязнения источников пить-евого водоснабжения поверх-ностными водами | до 14 марта | ОАО «УК ЖКХ Починковского района », ОАО « УК Водник» (по согласовании) |
| 8. | Предусмотреть мероприятия по эвакуации населения, имущества и сельскохозяйственных живот-ных из зон возможного подтопления, принять меры для обеспечения бесперебойного функционирования объектов жизнеобеспечения и оказания медицинской помощи постра-давшим | период весеннего половодья | Эвакуационная комиссия, главы администраций сельсоветов, руководители ОЭ, управления сельского хозяйства, ГБУЗ НО «Починковская ЦРБ» (по согласованию) |
| 9. | Провести проверку готов-ности сельскохозяйственных объектов экономики к прохождению паводкового периода | до 15 марта | Управление сельского хозяйства, руководители сельскохозяйственных предприятий, главы администрации сельсоветов |
| 10 | Провести обследование животноводческих ферм, скотомогильников, находящихся на водосборной территории и принять меры по предупреждению смыва загрязненных веществ в реки и пруды района | до 15 марта | Управление с/х, главы администраций сельсоветов, руководители сельскохозяйственных предприятий, ГУНО «Госветуправление» |
| 11 | Контроля за складывающейся обстановкой в местах массового лова рыбы в период половодья, установка предупреждающих аншлагов о запрете выхода на лед | период весеннего половодья | Главы администраций сельсоветов |
| 12 | Организовать регулярное проведение анализа качества питьевой воды в период весеннего паводка и информирование населения о результатах проведенных анализов | период весеннего половодья | Территориальный отдел «Роспотребнадзора» по Нижегородской области (по согласованию) |
| 13 | Организовать ежедневное наблюдение за паводковой обстановкой на ГТС, реках и прудах района | период весеннего половодья | Главы администраций сельсоветов, отдел ГО, ЧС и МП |
| 14 | Организовать ежедневный сбор информации об обстановки на водных объектах района | период весеннего половодья | ЕДДС района |

Приложение №2

Утверждено

постановлением главы администрации

Починковского муниципального района

Нижегородской области

от 05.03.2020 № 153

## РАСЧЕТ

сил и средств, привлекаемых для обеспечения

противопаводковых мероприятий в 2020 году

| № п/п | Наименование формирований (сил) | Место дислокации | Численность состава (чел) | Наименование и количество основных видов техники и спец. имущества |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аварийно-восстановительная бригада водоснабжения теплоснабжения, канализации. | ОАО «УК ЖКХ Починковского района», ОАО «УК Водник» с.Починки | 6 чел. | Легковая - 1 Специальная -1 |
| 2. | Аварийно-техническая команда электросей | Починковские РЭС с. Починки | 7 чел. | Автофургон -1 Грузовые- 2 БКМ-205 -1 |
| 3. | Аварийно-восстановительная команда газоснабжения | Починковская РЭГС с. Починки | 18 чел. | УАЗ 31514 -1 Аварийные автомашины -2 |
| 4. | Сводная дорожно-строительная команда | ООО «Кварцит-НН» ООО«Нижегород АвтоДор» п. Ужовка | 7 чел. 6 чел. | Погрузчик -2 КДМ - 6 |
| 5. | Команда связи | МЦТЭТ (Починковский ЛТЦ) с. Починки | 2 чел. | Газель -1 |