# АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЧИНКОВСКОГО

# МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.03.2019	№ 178

Об организации безаварийного пропуска весеннего половодья на территории Починковского муниципального района в 2019 году

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68- ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Законом Нижегородской области от 4 января 1996 года № 17-З «О защите населения и территорий Нижегородской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях организации безаварийного пропуска весеннего половодья на территории Починковского района, своевременного проведения противопаводковых мероприятий по защите населения, жилых, хозяйственных и промышленных объектов от воздействия паводковых вод и сохранения нормальной экологической обстановки на территории Починковского района:

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению безаварийного прохождения паводка 2019 года (приложение 1).

2. Утвердить расчет сил и средств, привлекаемых для обеспечения противопаводковых мероприятий в 2019 году (приложение 2).

3.	 Рекомендовать главам администраций сельсоветов в рамках своих полномочий:

3.1. Организовать постоянный контроль (мониторинг) за развитием паводковой обстановки. Сведения о состоянии (развитии) паводковой обстановки ежедневно сообщать в единую дежурно-диспетчерскую службу района (далее – ЕДДС района).

3.2. Создать на местах противопаводковые отряды (группы) с привлечением в их состав инженерной техники (для обустройства временных защитных дамб), водооткачивающей техники (устройств), плавательных средств, при необходимости заключить соглашения (договора) на привлечение необходимых сил и средств.

3.3. Спланировать и изучить с личным составом подразделений муниципальной пожарной охраны кратчайшие маршруты объезды возможных или подверженных затоплению участков дорог к населенным пунктам.

3.4. В населенных пунктах (с.Кочкурово), которые могут быть отрезаны паводковыми водами (в соответствии с прогнозом и по многолетним показателям):

- обеспечить противопожарную защищенность, совместно с начальником гарнизона пожарной охраны организовать передислокацию и дежурство автоцистерн подразделений муниципальной пожарной охраны;

- силами муниципальной пожарной охраны организовать профилактическую работу по предупреждению пожаров.

3.5. На подходах к водоемам, особенно в местах массового лова рыбы, установить предупреждающие аншлаги о запрете выхода на лед.

3.6. Организовать лодочные переправы с населенными пунктами, с которыми в результате затопления низководных мостов будет нарушено автомобильное сообщение. При наличии возможности подготовить объездные пути.

3.7. Организовать проверки гидротехнических сооружений (далее- ГТС), находящиеся на территории муниципальных образований, обеспечить их готовность к пропуску половодья.

3.8. Организовать очистку входных и выходных отверстий водопропускных труб от снега, наледи и других предметов, также расчистку водоотводных канав.

3.9. Организовать в период прохождения половодья постоянный мониторинг состояния ГТС.

3.10. Провести инструктажи населения действиям в условиях весеннего паводка, при необходимости провести сходы.

3.11. Создать необходимый запас материалов для укрепления ГТС на случай возникновения аварийных ситуаций и проведения инженерных мероприятий в целях защиты населенных пунктов от воздействия паводковых вод.

4. ОАО «УК ЖКХ Починковского района», ОАО «УК Водник»:

4.1. Обеспечить водопроводные и канализационные сооружения необходимым количеством дезинфицирующих средств и реагентов для водоподготовки, обеспечить выполнение режимных мероприятий зон санитарной охраны водоисточников;

4.2. Усилить контроль за состоянием водопроводных сетей, сооружений и водоисточников в зонах возможного подтопления и затопления.

5. Управлению сельского хозяйства администрации Починковского муниципального района Нижегородской области:

5.1. В животноводческих комплексах сельхозпредприятий, которые могут оказаться отрезаны паводковыми водами, создать необходимый запас кормов для животных.

6. Отделу ГО,ЧС и МП администрации Починковского муниципального района:

6.1. Провести уточнение документов:

- план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в части организации пропуска паводковых вод в период весеннего половодья;

- план мероприятий по снижению рисков, реагированию на чрезвычайные ситуации в паводковый период;

- план эвакуации и первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения с расчетом привлекаемых сил и средств по сценариям максимального затопления.

6.2. Через ЕДДС района осуществлять мониторинг паводковой обстановки в районе.

6.3. Организовать доведения до населения информация о складывающейся паводковой обстановке и принимаемых мерах по минимизации последствий прохождения паводка, имеющихся в распоряжении силах и средствах, а также правилах безопасного поведения.

7. Заместителю главы администрации Починковского муниципального района – председателю эвакоприемной комиссии Судаеву А.В.:

7.1. Провести заседание эвакуационной комиссии с рассмотрением вопросов планирования эвакуационных мероприятий на период весеннего половодья.

7.2. При необходимости провести тренировку эвакоприемной комиссии с отработкой вопросов по приему эвакуированного населения.

7.3. Организовать готовность пунктов временного размещения населения к приему эвакуированных.

8. Управляющему делами администрации Починковского муниципального района Белову А.А., обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Починковского муниципального района Нижегородской области в телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава

администрации района	М.В. Ларин

Приложение 1

Утверждено

постановлением главы администрации

Починковского муниципального района

Нижегородской области

от 12.03.2019 № 178

План

мероприятий по обеспечению безаварийного прохождения паводка 2019 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создать противопаводковые отряды (группы) в сельсоветах и на объектах экономики района | до 18 марта | Главы администраций сельсоветов, руководители ОЭ |
| 2. | Уточнение зон возможного подтопления территории (на основе прогнозов и фактических данных) | до 18 марта | Отдел ГО, ЧС и МП администрации района, главы администраций сельсоветов |
| 3. | Проверка готовности ГТС, мостов к пропуску весеннего половодья | до 23 марта | ООО «Кварцит-НН» ООО«НижегородАвтоДор» (по согласованию), главы администраций сельсоветов |
| 4. | Создать запасы щебня для ликвидации возможных размывов на автодорогах и плотинах района | до 23 марта | ООО «Кварцит-НН» ООО«НижегородАвтоДор», ( по согласованию), главы администраций сельсоветов |
| 5. | Обеспечение своевременного проведения комплекса первоочередных противопаводковых мероприятий по защите населенных пунктов, хозяйственных объектов расположенных на паводкоопасных территориях | постоянно | Главы администраций сельсоветов |
| 6. | Обеспечение работы проводной телефонной связи с населенными пунктами, попадающими в зону затопления | постоянно | Починковский ЛТЦ, Главы администраций сельсоветов |
| 7. | Составить перечень инженер-ных работ (водоотводы), необходимых для предотвращения фактов подтопления и загрязнения источников питьевого водоснабжения поверхностными водами | до 18 марта | ОАО «УК ЖКХ Починковского района », ОАО « УК Водник» (по согласовании) |
| 8. | Предусмотреть мероприятия по эвакуации населения, имущества и сельскохозяйственных живот-ных из зон возможного подтопления, принять меры для обеспечения бесперебойного функционирования объектов жизнеобеспечения и оказания медицинской помощи пострадавшим | период весеннего половодья | Эвакуационная комиссия, главы администраций сельсоветов, руководители ОЭ, управления сельского хозяйства, ГБУЗ НО «Починковская ЦРБ» (по согласованию) |
| 9. | Провести проверку готовности сельскохозяйственных объектов экономики к прохождению паводкового периода | до 25 марта | Управление сельского хозяйства, руководители сельскохозяйственных предприятий, главы администрации сельсоветов |
| 10 | Провести обследование животноводческих ферм, скотомогильников, находящихся на водосборной территории и принять меры по предупреждению смыва загрязненных веществ в реки и пруды района | до 25 марта | Управление с/х, главы администраций сельсоветов, руководители сельскохозяйственных предприятий, ГУНО «Госветуправление» |
| 11 | Контроля за складывающейся обстановкой в местах массового лова рыбы в период половодья, установка предупреждающих аншлагов о запрете выхода на лед | период весеннего половодья | Главы администраций сельсоветов |
| 12 | Организовать регулярное проведение анализа качества питьевой воды в период весеннего паводка и информирование населения о результатах проведенных анализов | период весеннего половодья | Территориальный отдел «Роспотребнадзора» по Нижегородской области (по согласованию) |
| 13 | Организовать ежедневное наблюдение за паводковой обстановкой на ГТС, реках и прудах района | период весеннего половодья | Главы администраций сельсоветов, отдел ГО, ЧС и МП |
| 14 | Организовать ежедневный сбор информации об обстановки на водных объектах района | период весеннего половодья | ЕДДС района |

Приложение 2

Утверждено

постановлением главы администрации

Починковского муниципального района

Нижегородской области

от 12.03.2019 № 178

## РАСЧЕТ

сил и средств, привлекаемых для обеспечения

противопаводковых мероприятий в 2019 году

| № п/п | Наименование формирований (сил) | Место дислокации | Численность состава (чел) | Наименование и количество основных видов техники и спец. имущества |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аварийно-восстановительная бригада водоснабжения теплоснабжения, канализации. | ОАО «УК ЖКХ Починковского района», ОАО «УК Водник» с.Починки | 6 чел. | Легковая - 1 Специальная -1 |
| 2. | Аварийно-техническая команда электросей | с. Починки ул. Заречная д. 107 Починковские РЭС | 7 чел. | Автофургон -1 Грузовые- 2 БКМ-205 -1 |
| 3. | Аварийно-восстановительная команда газоснабжения | с. Починки ул. Напольная д.1 | 18 чел. | УАЗ 31514 -1 Аварийные автомашины -2 |
| 4. | Сводная дорожно-строительная команда | п. Ужовка ООО «Кварцит-НН» ООО«Нижегород АвтоДор», | 10 чел. 6 чел. | Погрузчик -2 КДМ - 5 |
| 5. | Команда связи | с. Починки ЛТЦ связи | 3 чел. | Газель -1 |
| 6. | Сводная аварийно-восстановительная команда магистральных газопроводов | Починковское ЛПУМГ | 43 чел. | Грузовые – 4 Специальные – 8 Инж. техника - 8 |