# СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ПЕЛЯ-ХОВАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОЧИНКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

# РЕШЕНИЕ

# От 05.04.2018 г   № 10

Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пеля-Хованского сельсовета на 2018-2022 годы

Заслушав информацию главы администрации Пеля-Хованского сельсовета            В.К.Матюнькина  о принятии Программы комплексного развития систем коммунальной  инфраструктуры сельсовета, Совет депутатов Пеля-Хованского сельского Совета

РЕШИЛ:

- Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры Пеля-Хованского сельсовета на 2018-2022  годы, согласно приложению к настоящему решению.

- Обнародовать настоящее решение  на досках информации Пеля-Хованского

сельсовета.

3.  Настоящее решение вступает в силу со дня обнародования.

.

Глава местного самоуправления

Пеля-Хованского сельсовета                                                                  А.Н.Каргин

Утверждено решением сессии

Пеля-Хованского сельского Совета

От 05.04.2018 г №10

Программа   комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Пеля-Хованского сельсовета на 2018- 2022 годы

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пеля-Хованского сельсовета на 2011-2017 годы» |
| --- | --- |
| Основание принятия решения о разработке программы | Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 210 – ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| Заказчик | Администрация Пеля-Хованского сельсовета Починковского муниципального района Нижегородской области |
| Основные разработчики Программы | Администрация Пеля-Хованского сельсовета Починковского муниципального района Нижегородской области |
| Исполнители Программы | Администрация Пеля-Хованского сельсовета Починковского муниципального района Нижегородской области |
| Цели и задачи Программы | Восстановление и техническое перевооружение основных фондов коммунального комплекса Пеля-Хованского сельсовета |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации Программы 2018-2022 годы |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем необходимых финансовых средств для реализации Программы составляет 23,150 млн.руб.: местного бюджета –1,6205млн.руб., другие источники – 21,5295млн.руб. Объем финансирования подлежит ежегодной корректировке в соответствии с уточнением бюджетных проектировок и изменений в законодательстве. |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 30 декабря 2004 г. № 210 – ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», от 23 ноября 2009 г. № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Программа Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пеля-Хованского сельсовета на 2018-2022 годы (далее - Программа), предусматривает внедрение механизмов проведения реконструкции, модернизации и комплексного обновления объектов коммунального назначения.

Программа предусматривает как решение задач ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, внедрение ресурсосберегающих технологий, так и разработку и широкое внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования жилищно-коммунальных предприятий, максимального использования ими всех доступных ресурсов, включая собственные, для решения задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей.

Капитальный ремонт существующей системы электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения отвечает интересам жителей Пеля-Хованского сельсовета и позволит сформировать рыночный механизм функционирования жилищно-коммунальной инфраструктуры и условий для привлечения инвестиций.

Капитальный ремонт существующей системы электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения - это проведение работ по замене их на более долговечные и экономичные, в целях улучшения эксплуатационных показателей объектов ЖКХ.

В связи с тем, что Пеля-Хованский сельсовет из-за ограниченных возможностей местного бюджета не имеет возможности самостоятельно решить проблему реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства в целях улучшения качества предоставления коммунальных услуг, финансирование мероприятий Программы необходимо осуществлять за счет средств, областного, районного и местного бюджета, средств, полученных за счет регулируемых надбавок к ценам (тарифам) для потребителей и внебюджетных источников.

2. Цели и задачи Программы

Основной целью Программы является: снижение уровня общего износа основных фондов, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

Реализация данной цели предполагает решение следующих задач:

- снижение потерь при эксплуатации систем энергоснабжения, водоснабжения и теплоснабжения и введения системы газоснабжения населения.

3. Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в течение 2018-2022 годов.

4. Оценка состояния инженерной инфраструктуры

4.1. Водоснабжение

Источником водоснабжения населенных пунктов Пеля-Хованского сельсовета  являются подземные воды из артезианских скважин:

- с. Пеля-Хованская — 3  артскважины, 1,6 тыс. м. водопроводных сетей ,

- с. Симбухово — 3 артскважины, 4,7 тыс. м. водопроводных сетей ,

- с. Панкратово — 3 артскважины, 5,0 тыс. м. водопроводных сетей ,

- с.Журавлиха —  2 артскважины, 4,8 тыс. м. водопроводных сетей,

- д. Каменка -                1 арт.скважина ,   4,6 тыс. м. водопроводных сетей,

- д. Взовка -   0,5тыс. м. водопроводных сетей,

- с. Акаево-       1,5тыс. м. водопроводных сетей.

Качество холодной воды, подаваемой потребителю, соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

В с.Пеля-Хованская, с.Симбухово, с.Панкратово, д.Взовка с.Журавлиха, д.Каменка, с.Акаево система водоснабжения централизованная.

Общая протяженность водоводов составляет 22700м.

Анализируя существующее состояние систем водоснабжения в населенных пунктах сельского поселения, выявлено:

-  в связи со старением водопроводных сетей из-за коррозии металла и отложений в трубопроводах, качество воды ежегодно ухудшается.

- растет процент утечек особенно в сетях из стальных трубопроводов. Их срок службы составляет 15 лет, тогда как срок службы чугунных трубопроводов – 35- 40 лет, полиэтиленовых более 50 лет.

- износ водопроводных сетей составляет 95 %, вследствие чего число ежегодных прорывов увеличивается, а потери в сетях достигают 37% от объема воды поданной в сеть.

- текущий ремонт не решает проблемы сверхнормативных потерь на некоторых участках и стабильной подачи воды потребителю, поэтому необходимо выполнить ряд мероприятий на водопроводных сетях, представленных в данной Программе.

Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества необходимо при подготовке, транспортировании и хранении воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды, применять реагенты, внутренние антикоррозионные покрытия, а также фильтрующие материалы, соответствующие требованиям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Проблемы водоснабжения сел сельского поселения:.

- требуется замена сетей водоснабжения диаметром 100 мм протяженностью 500 м в с.Пеля-Хованская;

- реконструкция водонапорной башни с.Журавлиха с заменой водорасходного бака на 50 м3 и прокладкой водовода;

- в с.Журавлиха требуется реконструкция системы водоснабжения с заменой труб на пластик протяженностью 2350 м и прокладка этого водовода под землей;

- в с.Панкратово требуется реконструкция водонапорной башни  и прокладка водопровода;

| № п/п | Наименование мероприятия | Адрес мероприятия | Физ показатель | Стоимость млн.руб. | Год реализации мероприятия | Источник финанси- рования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция водозабора- установка СУПН на скважине №19 с преобразователем частоты | Скважина №19 , с.Пеля-Хованская, ул. участок Конного завода | 1 шт | 0,15 | 2018 | 63%ФБ 30% ОБ 7% МБ |
| 2 | Реконструкция водозабора- установка СУПН на скважине №20 с преобразователем частоты | Скважина №20 , с.Пеля-Хованская,ул. Молодёжная | 1 шт | 0,15 | 2018 | 63%ФБ 30% ОБ 7% МБ |
| 3 | Реконструкция водозабора- установка СУПН на скважине №21 с преобразователем частоты | Скважина №21 , с.Пеля-Хованская,ул. Ценральная | 1 шт | 0,15 | 2019 | 63%ФБ 30% ОБ 7% МБ |
| 4 | Реконструкция водозабора- установка СУПН на скважине №22 с преобразователем частоты | Скважина №22 , с.Симбуково,ул.Школьная | 1 шт | 0,15 | 2019 | 63%ФБ 30% ОБ 7% МБ |
| 5. | Реконструкция водозабора- установка СУПН на скважине №23 с преобразователем частоты | Скважина №23 , с.Симбуково,ул.Ленина | 1 шт | 0,15 | 2020 | 63%ФБ 30% ОБ 7% МБ |
| 6 | Реконструкция водозабора- установка СУПН на скважине №24 с преобразователем частоты | Скважина №24 , с.Симбуково,ул.1-го Мая | 1 шт | 0,15 | 2020 | 63%ФБ 30% ОБ 7% МБ |
| 7 | Реконструкция водозабора- установка СУПН на скважине №25 с преобразователем частоты | Скважина №25 , с.Панкратово,ул.Тракт станция | 1 шт | 0,15 | 2020 | 63%ФБ 30% ОБ 7% МБ |
| 8 | Реконструкция водозабора- установка СУПН на скважине №26 с преобразователем частоты | Скважина №26 , с.Панкратово,ул.Соломонова | 1 шт | 0,15 | 2021 | 63%ФБ 30% ОБ 7% МБ |
| 9 | Реконструкция водозабора- установка СУПН на скважине №27 с преобразователем частоты | Скважина №27 , с.Панкратово,ул.Молодежная | 1 шт | 0,15 | 2021 | 63%ФБ 30% ОБ 7% МБ |
| 10 | Реконструкция водозабора- установка СУПН на скважине №28 с преобразователем частоты | Скважина №28 , с.Журавлиха,ул.Молодежная | 1 шт | 0,15 | 2022 | 63%ФБ 30% ОБ 7% МБ |
| 11 | Реконструкция водозабора- установка СУПН на скважине №29 с преобразователем частоты | Скважина №29 , с.Журавлиха,ул.Центральная | 1 шт | 0,15 | 2022 | 63%ФБ 30% ОБ 7% МБ |
| 12 | Реконструкция водозабора- установка СУПН на скважине №30 с преобразователем частоты | Скважина №30 , с.Каменка-Акаево | 1 шт | 0,15 | 2022 | 63%ФБ 30% ОБ 7% МБ |

Мероприятия, связанные с новым строительством

|  | Наименование мероприятия | Адрес мероприятия | Физ показатель | Стоимость млн.руб. | Год реализации мероприятия | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Строительство линии водопровода 300 домов, сколько потребителей) с. Пеля Хованская | с. ПеляХованская,ул. Завражная, ул. Центральная | 3.9 км | 19,3 | 2019 | 30%ФБ 63% ОБ 7% МБ |

4.3. Теплоснабжение

Система теплоснабжения административного здания, школы, дома культуры, детского сада, магазинов и многоквартирных жилых домов децентрализована. Источниками теплоснабжения являются индивидуальные отопительные котлы:

Основными причинами, отрицательно влияющими на теплоснабжение сельского поселения являются:

- оборудование  и физически устарело;

- недостаточна мощность котлов;

- отсутствуют установки химводоподготовки воды, что приводит к образованию отложений в теплосетях;

- износ отопительных приборов составляет 55 %.

В целях снижения затрат на теплоснабжение необходима замена газовых  котлов административных зданий  и реконструкция теплосети., с установкой котлов более высокого КПД.

4.4. Электроснабжение

Система электроснабжения Пеля-Хованского сельсовета централизованная. Основными источниками электроснабжения являются распределительные подстанции (РПС):

Распределение и транзит мощности в населенные пункты сельсовета, а также соседние муниципальные образования осуществляется в основном по воздушным линиям электропередачи 35, 10 кВ.

Система электроснабжения сельсовета  сохраняется от существующих централизованных объектов:

с. Пеля-Хованская

Основным централизованным источником электроснабжения села Пеля-Хованская является распределительная подстанция 35/10 кВ, расположенная в юго-восточной части населенного пункта. Распределение мощности осуществляется по воздушным линиям электропередачи 10 кВ на трансформаторные подстанции (ТП) 10/0,4 кВ и далее потребителям по ЛЭП 0,4 кВ. Кроме того, в населенный пункт заходят два воздушных фидера 10 кВ от других распределительных подстанций, расположенных на территории сельского поселения.

На территории села Пеля-Хованская располагаются 13 трансформаторных подстанций ТП 10/0,4кВ, различной номинальной мощностью. От ТП 10/0,4кВ передача мощности потребителям электрической энергии осуществляется по распределительным сетям 0,4 кВ.

Общая протяженность ЛЭП, в границах населенного пункта, составляет 24657 м.

С.Симбухово

Основным централизованным источником электроснабжения села Симбухово является распределительная подстанция 35/10 кВ, расположенная за границей населенного пункта на территории с.Пеля-Хованская. Распределение мощности осуществляется по воздушным линиям электропередачи 10 кВ на трансформаторные подстанции (ТП) 10/0,4 кВ и далее потребителям по ЛЭП 0,4 кВ.

На территории села Симбухово располагаются 4 трансформаторных подстанций ТП 10/0,4кВ, различной номинальной мощностью.

Общая протяженность ЛЭП, в границах населенного пункта, составляет 9 700 м.

Анализ существующего состояния системы энергоснабжения сельского поселения:

- по с.Пеля-Хованская необходима частичная реконструкция ЛЭП – 0,4 кВ (замена электроопор) и ремонт трансформаторных подстанций в количестве 2 штук.

- по с.Симбухово требуется строительство высоковольтного (10 кВ) резервного фидера и реконструкция 30 % сетей 0,4 кВ.

4.5. Газоснабжение

Газоснабжение населения 10 населённых пунктов сельсовета осуществляется бытовым газом по газовым сетям.

с.Анютино, с.Любимово, п.Новоалексеевский не газифицировано  получают баллонный газ.

5. Перечень основных мероприятий Программы

Основные мероприятия Программы направлены на достижение целей Программы - снижение уровня общего износа основных фондов, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

Организационные мероприятия предусматривают:

- формирование перечня объектов, подлежащих реконструкции, модернизации, капитальному ремонту (Приложение № 1);

- определение ежегодного объема средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию мероприятий Программы на осуществление долевого финансирования строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях обеспечения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

- формирование пакета документов для получения субсидии из бюджетов других уровней на осуществление долевого финансирования реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры, в соответствии с порядком предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований, установленным законодательством Нижегородской области и в целях обеспечения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, включенных в Программу, должен быть завершен в пределах срока действия Программы.

В результате реализации программных мероприятий будет достигнут положительный социально-экономический эффект, выражающийся в улучшении качества предоставляемых коммунальных услуг по электро-, тепло-, водоснабжению и водоотведению, газоснабжению.

Позитивным итогом реализации программы станет снижение социальной напряженности вследствие реального улучшения условий проживания населения в связи с повышением качества предоставляемых коммунальных услуг.

Развитие коммунальной инфраструктуры позволит предприятию коммунального хозяйства обеспечить потребности в дополнительном предоставлении услуг по электро-, тепло-, водоснабжению, газоснабжению, а также позволит обеспечить качественное бесперебойное предоставление коммунальных услуг потребителям.

6. Механизм реализации Программы

Администрация Пеля-Хованского сельсовета Починковского района в рамках настоящей Программы:

- осуществляет общее руководство, координацию и контроль за реализацией Программы;

- формирует перечень объектов, подлежащих включению в Программу

(Приложение № 1);

- осуществляет обеспечение разработки проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры;

- заключает с исполнителями необходимые контракты на выполнение проектно-сметных работ на строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры соответствие с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

- предоставляет отчеты об объемах реализации Программы и расходовании средств в вышестоящие органы.

7. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств сельсовета с привлечение средств областного бюджета, районного бюджета, других источников финансирования. Общий объем финансирования Программы составляет 23,15 млн. рублей.

Объем финансирования Программы по годам:

| Источник финансирования | 2018 тыс. руб. | 2019 тыс. руб. | 2020 тыс. руб. | 2021 тыс. руб. | 2022 тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет Пеля-Хованского сельсовета | 1,372 | 31,5 | 196 | 10,5 | 10,5 |
| Другие источники | 18228 | 418,5 | 2604 | 139,5 | 139,5 |
| Всего: | 19600 | 450 | 2800 | 150 | 150 |

Финансирование Программы предусматривает финансирование из областного и районного бюджетов в виде субсидий местному бюджету на условиях софинансирования.

Объемы финансирования Программы на 2018-2022годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке после принятия бюджетов на очередной финансовый год.

8. Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее исполнения

Заказчик осуществляет контроль за ходом реализации Программы, обеспечивает согласование действий по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнование из местного бюджета и бюджетов других уровней для финансирования Программы на очередной финансовый год, а также подготавливает информацию о ходе реализации Программы за отчетный квартал и за год.

Контроль за Программой включает периодическую отчетность о реализации программных мероприятий и рациональном использовании исполнителями выделяемых им финансовых средств, качестве реализуемых программных мероприятий, сроках исполнения муниципальных контрактов.

Исполнители программных мероприятий в установленном порядке отчитываются перед заказчиком о целевом использовании выделенных им финансовых средств.

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляется в установленном порядке по предложению заказчика, разработчиков Программы.

9. Оценка эффективности реализации Программы

Успешная реализация Программы позволит:

- обеспечить жителей поселения бесперебойным, безопасным предоставлением коммунальных услуг (электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения);

- поэтапно восстановить ветхие инженерные сети и другие объекты жилищно-коммунального хозяйства поселения;

- сократить ежегодные потери воды в системе водоснабжения и теплоснабжения.

Глава администрации

Пеля-Хованского сельсовета                                                       В.К. Матюнькин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Программе комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

Пеля-Хованского сельсовета на 2018-2022 годы

Перечень объектов, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пеля-Хованского сельсовета на 2018 – 2022

| № п/п | Наименование объекта | Срок реализации | Сумма тыс.руб. | Источник финансирования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Строительство линии водопровода с. Пеля-Хованская | 2018 | 19300 | Местный бюджет, привлеченные средства |  |
| 2. | Реконструкция водозабора- установка СУПН на скважине с преобразователем частоты скважины-№19-20 | 2018 | 300 | Местный бюджет, привлеченные средства |  |
| 3. | Реконструкция водозабора- установка СУПН на скважине с преобразователем частоты скважины-№21-22-27 | 2019 | 450 | Местный бюджет, привлеченные средства |  |
| 4. | Замена котлов, системы отопления административных зданий | 2020 | 1200 | Местный бюджет и привлеченные средства |  |
| 5. | Изготовление проектно-сметной документации газоснабжения с.Любимово | 2020 | 1000 | Местный бюджет и привлеченные средства |  |
| 6. | Реконструкция водозабора- установка СУПН на скважине с преобразователем частоты скважины-№23-24-25-28 | 2021 | 600 | Местный бюджет, привлеченные средства |  |
| 7. | Реконструкция водозабора- установка СУПН на скважине с преобразователем частоты скважина-№29 | 2022 | 150 | Местный бюджет, привлеченные средства |  |
| 8. | Реконструкция водозабора- установка СУПН на скважине с преобразователем частоты Скважина-№30 | 2022 | 150 | Местный бюджет, привлеченные средства |  |