# АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЧИНКОВСКОГО

# МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.12.2017	№ 1211

Об утверждении плана реализации на 2018 год муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и повышение качества жизни населения Починковского муниципального района Нижегородской области на период 2016-2020 гг. и на перспективу до 2025 года»

В соответствии с постановлением администрации Починковского муниципального района Нижегородской области от 05.06.2015 г № 377 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Починковского муниципального района»:

1. Утвердить прилагаемый план реализации на 2018 год муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и повышение качества жизни населения Починковского муниципального района Нижегородской области на период 2016-2020 г.г. и на перспективу до 2025 года», утвержденной постановлением администрации Починковского муниципального района Нижегородской области от 28.09.2015 г № 788.

2. Управлению делами обеспечить опубликование настоящего постановления на официальном сайте администрации Починковского муниципального района Нижегородской области в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава

администрации района	М.В.Ларин

Утвержден

постановлением администрации

Починковского муниципального района

Нижегородской области

от 28.12.2017 № 1211

План

реализации на 2018 год муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и повышение качества жизни населения Починковского муниципального района Нижегородской области

на период 2016-2020 г.г. и на перспективу до 2025 года»

| Наименование программы, основного мероприятия программы/ мероприятий в рамках основного мероприятия программы | Ответственный исполнитель | Срок | Непосредственный результат | Финансирование, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало реализации | Окончание реализации |  | Местный бюджет | Прочие источники | Всего |
| Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и повышение качества жизни населения Починковского муниципального района Нижегородской области на период 2016-2020 г.г. и на перспективу до 2025 года» | Управление экономики и прогнозирования администрации района и управление АС и ЖКХ |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 Добыча и транспортировка воды |  |  |  |  | 4374 | - | 4374 |
| 1.1.Разработка проектно-сметной документации на строительство инфраструктуры с.Починки, ул. Елисеева (инвестиционный проект № 1) | Управление экономики и прогнозирования администрации района и управление АС и ЖКХ | 2018 | 2018 |  | 620 | - | 620 |
| 1.2.Строительство водопровода в с.Починки ул. Елисеева -1,5 км. (инвестиционный проект № 7) | Управление экономики и прогнозирования администрации района и управление АС и ЖКХ | 2018 | 2018 | Улучшение качества жизни населения | 2684 | - | 2684 |
| 1.3.Ремонт водопроводных сетей в с.Починки ул.К.Маркса, пл.Ленина (инвестиционный проект № 8) | Управление экономики и прогнозирования администрации района и управление АС и ЖКХ | 2018 | 2018 | Сокращение потерь воды в сетях водоснабжения, снижение аварийности, улучшение качества питьевой воды | 300 | - | 300 |
| 1.4. Ремонт водопроводных сетей с.Починки, ул.Комсомольская (инвестиционный проект № 9) | Управление экономики и прогнозирования администрации района и управление АС и ЖКХ | 2018 | 2018 | Сокращение потерь воды в сетях водоснабжения, снижение аварийности, улучшение качества питьевой воды | 770 | - | 770 |
| Основное мероприятие 2 Система водоотведения |  |  |  |  | 3642 | - | 3642 |
| 2.1.Строительство канализационных сетей в с.Починки, ул.Елисеева (инвестиционный проект № 20) | Управление экономики и прогнозирования администрации района и управление АС и ЖКХ | 2018 | 2018 | Улучшение качества жизни населения | 3442 | - | 3442 |
| 2.2.Ремонт КНС и канализационных сетей в с.Починки, ул.Луначарского (инвестиционный проект № 22) | Управление экономики и прогнозирования администрации района и управление АС и ЖКХ | 2018 | 2018 | Снижение затрат обслуживания оборудования, снижение аварийности в системах водоотведения, улучшение экологической обстановки в районе. | 200 | - | 200 |
| Основное мероприятие 3 Газоснабжение |  |  |  |  | 4102 | - | 4102 |
| 3.1.Строительство сетей газоснабжения в с.Починки, ул.Елисеева (для 41 дома) -1 км. (инвестиционный проект № 23) | Управление экономики и прогнозирования администрации района и управление АС и ЖКХ | 2018 | 2018 | Улучшение качества жизни населения | 3132 | - | 3132 |
| 3.2. Разработка проектно-сметной документации на строительство газопровода в п. Осиновка п.Ужовка (инвестиционный проект № 25) | Управление экономики и прогнозирования администрации района и управление АС и ЖКХ | 2018 | 2018 | Улучшение качества жизни населения | 970 | - | 970 |
| Основное мероприятие 4 Теплоснабжение |  |  |  |  | 1800 | - | 1800 |
| 4.1. Ремонт центрального трубопровода по ул.Коммунистическая с.Починки 1200м.п. д=219 (инвестиционный проект № 32) | Управление экономики и прогнозирования администрации района и управление АС и ЖКХ | 2018 | 2018 | Снижение затрат обслуживания оборудования, снижение аварийности, снижение стоимости ресурса | 900 | - | 900 |
| 4.2.Ремонт подводящего трубопровода к домам № 14,30,35,27,28,22 ул.Коммунистическая, ул.Строителей к д. № 1,2,3. (инвестиционный проект №33) | Управление экономики и прогнозирования администрации района и управление АС и ЖКХ | 2018 | 2018 | Снижение затрат обслуживания оборудования, снижение аварийности, снижение стоимости ресурса | 300 | - | 300 |
| 4.3.Ремонт подводящего трубопровода к домам 1-6 ул.Советская с.Починки 280 м.п. д=100 (инвестиционный проект №34) | Управление экономики и прогнозирования администрации района и управление АС и ЖКХ | 2018 | 2018 | Снижение затрат обслуживания оборудования, снижение аварийности, снижение стоимости ресурса | 600 | - | 600 |
| Основное мероприятие 5 Дошкольное образование |  |  |  |  | 450 | - | 450 |
| 5.1.Изготовление ПСД на строительство детского сада в с.Починки, ул. 65 лет Победы (инвестиционный проект № 35) | Управление экономики и прогнозирования администрации района и управление АС и ЖКХ | 2018 | 2018 | Улучшение качества жизни населения | 450 | - | 450 |